| Башкортостан Республикаhы Салауат районы муниципаль районының Таймый ауыл советы ауыл биләмәhе Хакимиәте |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район |
| --- | --- | --- |
| 452484, Таймый ауылы, Yҙәк урамы, 33 йорт |  | 452484, с.Таймеево, ул. Центральная, 33 |

Ҡ  А Р А Р                                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраль 2023 й.                         №  5                                17 февраля   2023 г.

О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан  в 2023 году

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Таймеевский сельсовет в 2023 году, во исполнение постановления Администрации муниципального района Салаватский район  Республики Башкортостан  от  15 февраля  2023 года № 86, Администрация сельского поселения Таймеевский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав сельской противопаводковой комиссии. (Приложение №1)

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2023 года. ( Приложение №2)

3.Руководителям  учреждений и ООО Агрофирма «Таймеевская», директорам школ, старостам деревень и депутатам Совета сельского поселения:

-создать аварийные бригады, руководимые ответственными лицами по проведению противопаводковых работ;

-определить границы территорий, попадающих в зону  затопления паводковыми водами;

-медицинским работникам организовать оказание медицинской помощи жизнеобеспечения населения;

-организовать круглосуточные дежурства руководящих работников;

-взять под контроль водопроводные сооружения, мосты и дороги.

4.Предотвратить загрязнения, засорения водоемов.

5.Ответственными лицами за сопровождение детей в школу и из школы домой  через висячий пешеходный мост  реки «Юрюзань» и «Атавка» назначить директора МОБУ ООШ с. Таймеево  Рахимову Г.Х. , зав. МОБУ ООШ д. 2-е Идельбаево –  Арсланова А.Х., зав. МОБУ ООШ с. Урмантау – Сагадиева Г.А.

6.Участковому уполномоченному полиции Гильманову И.С.   обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей и сохранность товарно-материальных ценностей.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                           А.Н. Сагадиев

Утвержден

постановлением  главы Администрации

сельского поселения Таймеевский сельсовет

от 17 февраля  2023 года   № 5

# Состав  сельской противопаводковой комиссии

Сагадиев А.Н.                  – глава сельского поселения- председатель комиссии;

Гарипов Ф.А.                    – староста д.1-е Идельбаево – зам.председателя,

ответственный на территории д. 1-2-е Идельбаево;

Загидуллин И.Х                 – директор ООО Агрофирма «Таймеевская»-

зам.председателя, ответственный на территории села

Таймеево;

Юмагужин  Р.З.         -        староста д. Устьатавка – зам. председателя,

ответственный на территории села Урмантау, Усть-

Атавка, Ташаулово;

Члены комиссии:

Газизов И.У.                      –  начальник Аркауловского ЛПУ МГ;

Фамутдинов Ф.М.             – директор ООО «Крона»;

Бадретдинов А.А.              – ИП Бадретдинов

Казыханов С.Р.                 – староста д. 2-е Идельбаево

Рахимова А.Ф.                   – депутат округа № 8 сельского поселения;

Латыпов Ф.Ф.	         - связист- телефонист;

Шарафутдинов Р.М.       -   депутат округа № 9  села Урмантау;

Мингажев И.С.                 -  депутат округа № 10 д. Ташаулово;

Ахунов Р.Ф.                      -  староста д. Ташаулово;

Нусратуллин Р.А.             – инженер   ООО Агрофирма «Таймеевская»;

Рахимова Г.Х.                    -  директор МОБУ ООШ села Таймеево;

Арсланова А.Х.                 -  зав.  Идельбаевской  ООШ;

Сагадиева Г.А.                   – зав. Урмантауской ООШ;

Сулейманов Ф.М.               -  депутат округа № 6

Бурханов А.В.                    -   депутат округа №1;

Гирфанов А.С.                   - депутат округа № 4;

Фазлыев Х.Ф.                  -   депутат округа №2;

Дусов Ф.Р.                         -  депутат округа №3;

Мингажев И.Г.                   – депутат округа № 5;

Махмутова Ю.В.              – заведующий  ФАП с.Урмантау;

Рахимов И.К.                    – заведующий вет. участком

Утвержден

постановлением  главы Администрации

сельского поселения Таймеевский сельсовет

от  17 февраля  2023 года   № 5

# Список аварийных бригад на противопаводковый период в 2023 году

АЛПУ  МГ

- автомобили  «Урал», «КАМАЗ»;

- трактор Катапиллер-бульдозер;

- тягач- вездеход;

- надувная лодка «Каскад»;

- вахта «КАМАЗ».

село Таймеево

Динисламов А.А.                                               - МТЗ-82;

Бурханов А.В.                                                    - МТЗ-82 с тележкой, КУН-8;

ООО Агрофирма «Таймеевская»                     - бульдозер с  лопатой ДТ-75

- МТЗ-82 с тележкой,

-Т-150 с тележкой и с лопатой,

- К-700 с лопатой

д.1-2-е Идельбаево

Зайнетдинов А.Т.                                     - моторная лодка «Ямаха»;

Шакиров М. М.                                         -МТЗ-80 с тележкой;

Валиев Р.Н.                                               - трактор Т-40 с тележкой, лодка;

Янгиров У.З.                                             - трактор ДТ-75 с лопатой;

Басыров Ю.З.                                           - трактор Т-40 с тележкой, лодка;

Нафиков В.Р.                                            - трактор МТЗ-50 с тележкой;

Низаметдинов Р.Р.                                   - трактор МТЗ-50 с тележкой;

Кашапов Ф.М.                                          - трактор ДТ-75 с тележкой;

Зайнуллин И. Г.                                        – лодка,

Султанов Ф.З                                           - МТЗ-82 с лопатой, лодка;

Казыханов И.В.                                        – лодка;

Казыханов  С.Р.                                        – ДТ-75 с лопатой;

Казыханов А.Ш.                                        – МТЗ-80 с тележкой;

Нурышев Р.А.                                           – лодка;

Казыханов Ф.В.                                        – лодка.

д.Ташаулово

Зиннуров Р.В.                                             - лодка;

Исмагилов М. 	                                       -  лодка,

Исмагилов А. М                                         -  лодка;

Мингажев И.С.                                           - МТЗ-82 с тележкой;

Садриев С.С.                                               - лодка

д.Усть-Атавка

ИП Юмагужин                                              - КАМАЗ, КРАЗ, ДТ-75 с

лопатой;

СарапуловЮ.С.                                             - лодка;

Смыков С.Н.                                                  -  лодка;

Антонченко С.В.                                           - лодка;

Гирфанов Р.У.                                               – моторная лодка.

село Урмантау

ООО «КРОНА»                                                 - КАМАЗ, погрузчик, Урал, ДТ-

75 с лопатой;

Гордеев Л. Е                                                     - ЮМЗ-6 с тележкой;

Бубнов В. М.                                                     - Газ-66;

Гирфанов Р.У.                                                  - моторная  лодка;

Фассалов Р.Р.                                                    - автобус ПАЗ;

Алишев А.  А.                                                    - лодка;

Шарафутдинов Р.М.                                          – моторная лодка

Утвержден

постановлением главы Администрации

сельского поселения Таймеевский сельсовет

от  17 февраля  2023 года   № 5

План мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Таймеевский сельсовет

в 2023 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии | 15.03.2023 | глава СП Таймеевский с/с (по согласованию) |
| 2 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, мостов, дорог; проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролетов. | с 15.03.2023 постоянно | глава СП (по согласованию), ООО Агрофирма «Таймеевская» (по согласованию), АЛПУ МГ (по согласованию); депутаты (по согласованию), старосты (по согласованию) |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | с 15.03.2023 | Глава СП (по согласованию), ООО Агрофирма «Таймеевская» (по согласованию), депутаты, старосты |
| 4 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ | к 18.03.2023 | глава СП (по согласованию), депутаты (по согласованию), старосты (по согласованию) |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах попадающих в зону затопления, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа. | 25. 03.2023 | глава СП (по согласованию), руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 6 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 25.03.2023 | глава СП (по согласованию), руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 7 | Создание на период паводков запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне затопления. | до 25.03.2023 | глава СП (по согласованию), руководители учреждений и организаций (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение связи с населенными пунктами | с 20.03.2023 | ОАО «Башинформсвязь» Таймеевский филиал (по согласованию) |
| 9 | Организация работы по сбору и передаче информации в КЧС района при прохождении паводка 2022 года с определением суммы ущерба | до 20.05.2023 | глава СП (по согласованию), руководители учреждений и организаций (по согласованию) |

Управляющий делами:                                                                                      Ю.В. Заманова